# MODULO MATERICO – Logica del Software

## Premessa

Il modulo MATERICO gestisce l'intera fase esecutiva delle opere.

A differenza di ONIRICO, che si occupa prevalentemente della progettazione, e di UNICO, che gestisce gli investimenti immobiliari, MATERICO ha il compito di organizzare, coordinare e controllare la realizzazione dei lavori.

La caratteristica principale è che MATERICO, almeno nella configurazione attuale, non esegue direttamente i lavori con propri operai, ma opera come General Contractor, coordinando imprese esecutrici, fornitori e professionisti.

Il software dovrà quindi governare l'intero processo realizzativo, garantendo ordine, tracciabilità, controllo economico e monitoraggio costante delle attività.

# Ruoli

L'Amministratore della società mantiene il controllo generale.

Operativamente esistono due figure con responsabilità sulla produzione:

- Raffaele, responsabile della produzione edilizia.

- Marco, responsabile della produzione impiantistica.

Entrambi devono avere una propria dashboard operativa, nella quale visualizzare esclusivamente le attività di loro competenza.

Le funzioni commerciali rimangono in capo alla Direzione, con Dario Flore quale responsabile commerciale.

Le funzioni di:

- amministrazione;

- marketing;

- risorse umane (HR);

sono gestite centralmente dagli altri moduli del gestionale, ma devono essere consultabili anche all'interno del modulo MATERICO.

# 1. HOME DEL MODULO

Come per tutte le società del gruppo, il modulo MATERICO si apre con una dashboard composta da:

- Agenda;

- Cicli Aperti;

- Piano di Battaglia;

- Scadenze;

- Appuntamenti;

- Attività assegnate.

La struttura sarà identica a quella degli altri moduli, ma mostrerà esclusivamente le attività riferite a MATERICO.

Le attività potranno essere assegnate ai diversi responsabili e monitorate fino alla loro conclusione.

# 2. AREA AMMINISTRATIVA E MODULI TRASVERSALI

Prima della parte operativa, il modulo dovrà raccogliere tutte le informazioni di supporto necessarie alla gestione della società.

## 2.1 Amministrazione

Dovranno essere monitorati tutti gli adempimenti amministrativi della società, tra cui:

- polizze assicurative;

- documentazione societaria;

- autorizzazioni;

- certificazioni;

- documentazione relativa alla sicurezza;

- scadenze amministrative;

- pratiche obbligatorie.

Il sistema dovrà generare automaticamente promemoria e segnalazioni in prossimità delle scadenze.

## 2.2 Strategico

Dal modulo Strategico dovranno essere visibili:

- obiettivi;

- KPI;

- andamento economico;

- report direzionali;

- attività strategiche assegnate.

## 2.3 HR (Risorse Umane)

Dal modulo HR dovranno essere consultabili:

- collaboratori;

- ruoli;

- disponibilità;

- formazione;

- valutazioni;

- attività assegnate;

- ferie e permessi.

## 2.4 Marketing

Dal modulo Marketing dovranno essere visibili:

- campagne;

- fotografie;

- video;

- materiale promozionale;

- contenuti pubblicati;

- attività commerciali collegate.

# 3. POTENZIALE CANTIERE

La parte operativa inizia con il Potenziale Cantiere.

Così come UNICO parte da un Potenziale Investimento, MATERICO parte da una potenziale commessa.

Ogni nuova richiesta viene analizzata dal punto di vista tecnico, economico e produttivo.

# 4. COMPUTO METRICO E LISTINO PREZZI

Per poter elaborare rapidamente un'offerta economica, MATERICO dovrà disporre di un proprio listino prezzi interno.

Per ogni lavorazione dovranno essere conosciuti:

- costo praticato dalle imprese;

- costo dei materiali;

- prezzo medio di mercato;

- margine minimo;

- margine applicato.

Questo consentirà di elaborare preventivi senza attendere ogni volta le offerte dei subappaltatori.

Il computo metrico diventerà il cuore economico della commessa.

# 5. ELABORAZIONE DEL PREVENTIVO

Partendo dal computo metrico, il gestionale dovrà generare automaticamente il preventivo.

Il preventivo dovrà contenere:

- lavorazioni;

- quantità;

- prezzi;

- margini;

- importi complessivi.

Contestualmente dovrà essere possibile generare automaticamente la documentazione di presentazione dell'intervento, riducendo al minimo il lavoro manuale.

# 6. REGISTRO IMPRESE E SUBAPPALTATORI

Le imprese esecutrici saranno gestite attraverso il Registro Utenti generale del gestionale.

Ogni impresa avrà una scheda contenente:

- dati anagrafici;

- referenti;

- recapiti;

- categorie di lavorazione;

- prezzi praticati;

- documentazione amministrativa;

- documentazione sulla sicurezza.

Ogni impresa dovrà inoltre essere valutata attraverso indicatori quali:

- qualità delle lavorazioni;

- affidabilità;

- rispetto delle tempistiche;

- capacità organizzativa;

- risoluzione dei problemi;

- specializzazione;

- rapporto qualità/prezzo.

Questo consentirà di scegliere rapidamente le imprese migliori per ogni nuova commessa.

# 7. CONTRATTI CON LE IMPRESE

Una volta individuati i subappaltatori, il sistema dovrà generare automaticamente i contratti.

I contratti dovranno essere compilati con i dati già presenti nel gestionale e comprendere:

- lavorazioni affidate;

- importi;

- cronoprogramma;

- modalità di pagamento;

- penali;

- responsabilità.

La firma dovrà poter avvenire tramite OTP.

Ogni contratto sarà collegato automaticamente al relativo cantiere.

# 8. AVVIO DEL CANTIERE

Con la firma dei contratti nasce il cantiere.

La scheda del cantiere diventa il centro operativo della commessa.

Dovrà contenere:

- cliente;

- progetto;

- investitore (quando presente);

- imprese coinvolte;

- documentazione;

- computo metrico;

- capitolato;

- cronoprogramma;

- fotografie;

- verbali;

- SAL;

- comunicazioni.

# 9. MONITORAGGIO DEL CANTIERE

Il cliente dovrà poter seguire l'intera evoluzione dei lavori.

Per ogni cantiere saranno visibili:

- stato di avanzamento;

- percentuale completata;

- attività concluse;

- attività in corso;

- attività future;

- fotografie;

- report;

- verbali;

- documentazione aggiornata.

Il cronoprogramma dovrà aggiornarsi automaticamente in funzione dell'avanzamento delle lavorazioni.

# 10. GESTIONE ECONOMICA

Per ogni commessa dovranno essere monitorate costantemente sia le entrate sia le uscite.

Entrate:

- acconti;

- SAL;

- pagamenti ricevuti;

- finanziamenti.

Uscite:

- imprese esecutrici;

- materiali;

- fornitori;

- consulenti;

- costi tecnici;

- costi amministrativi.

Il sistema dovrà programmare le entrate e le uscite, così da mantenere sempre sotto controllo la liquidità della commessa.

# 11. CONTROLLO DEI MARGINI

Prima della sottoscrizione di qualsiasi contratto il sistema dovrà verificare automaticamente la redditività della commessa.

Dovranno essere evidenziati:

- costo delle imprese;

- costo dei materiali;

- costi indiretti;

- ricarico applicato;

- utile previsto;

- margine percentuale.

Questo controllo dovrà rappresentare uno degli strumenti principali di gestione di MATERICO.

# 12. GESTIONE OPERATIVA DEL CANTIERE

Ogni cantiere dovrà essere geolocalizzato su una mappa.

Da questa vista sarà possibile:

- individuare il cantiere;

- segnalare problematiche;

- allegare fotografie;

- aprire attività;

- assegnare incarichi;

- programmare sopralluoghi;

- organizzare riunioni operative.

La mappa dovrà diventare uno strumento di lavoro quotidiano per la gestione della commessa.

# Obiettivo del modulo

MATERICO non deve essere soltanto un gestionale di cantiere.

Deve diventare il sistema che governa l'intero processo di realizzazione: dall'acquisizione della commessa alla preventivazione, dalla contrattualizzazione con le imprese alla gestione operativa del cantiere, fino al controllo economico, dei margini e della redditività dell'intervento.

Ogni fase dovrà essere collegata alla successiva, creando un flusso operativo continuo, standardizzato e completamente tracciabile.